МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОСАДСКИЙ

(МА ВМО МО ПОСАДСКИЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022                                                                                      № 11/01-02

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Постановление Местной Администрации                 МО МО Посадский от 24.12.2021 №30/01-02 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Посадский на 2022 год»

В целях уточнения бюджета Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Заменить Приложения №10 к Постановлению Местной Администрации МО МО Посадский от 24.12.2021 №30/01-02 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Посадский на 2022 год», согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Настоящие Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Главы

Местной Администрации                                                      Д.О. Высоцкий

Приложение № 1

к Постановлению Местной Администрации

МО МО Посадский № 11/01-02 от 20.06.2022

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Посадский

_________________ Д. О. Высоцкий

ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство внутриквартальных территорий на территории муниципального образования в 2022 год»

Санкт-Петербург

2021

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

2022 год

| Наименование программы | Благоустройство внутридворовых территорий на территории муниципального образования в 2022 год |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые основания для разработки программы | Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Посадский, Положение «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Посадский»; Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»; Закон Санкт-Петербурга от 29.09.2003 г. № 547-74 «Об устройстве и капитальном ремонте придомовых и внутридворовых проездов и въездов и пешеходных дорожек»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга. |
| Заказчик программы | Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Посадский |
| Ответственный исполнитель | Отдел благоустройства |
| Основные цели | Повышение качества и улучшение благоустройства внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Посадский, повышение комфортности проживания и отдыха в условиях городской среды, создание условия для развития здорового образа жизни, улучшение эстетики городской среды. |
| Перечень основных вопросов местного значения, реализуемых программой | 1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 2. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 3. Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 4. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 5. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях. |
| Источник финансирования | бюджет муниципального образования муниципальный округ Посадский |
| Объем финансирования | 13065,0 тыс. руб. |
| Срок реализации | 2022 г. |
| Основные мероприятия | см. приложения |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы | Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит осуществить: -создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования МО Посадский; - соблюдение чистоты и порядка на детских и спортивных площадках на территории муниципального образования; -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - сохранение газонов и зеленых насаждений, недопущение парковки на газонах автотранспорта. |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к ведомственной целевой программе «Благоустройство внутриквартальных территорий

на территории муниципального образования в 2022 год»

муниципального образования муниципальный округ Посадский

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации | КБК | Объем финансирования, тыс. рублей | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 1. Ямочный ремонт покрытия внутриквартальной территории | 2-3 квартал | 960 0503 60000 00131 244 226 | 3000,0 | Площадь отремонтированного покрытия 500 кв.м. |
| 2 | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях | 1. Ремонт и установка газонного металлического ограждения | 2-3 квартал | 960 0503 60000 00132 244 225 | 250,0 | Ремонт газонного ограждения 100 пог.м. |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00132 244 226 | 20,0 | Установка газонного ограждения 24 пог.м. |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00132 244 310 | 205,0 |  |
|  |  | 2. Осуществление технического надзора | 2-3 квартал | 960 0503 60000 00132 244 226 | 4,0 | Осуществление технического надзора за выполнение работ |
|  | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях | 1. Благоустройство детской площадки | 2-3 квартал | 960 0503 60000 00161 244 226 | 3960,0 | Количество обустроенных детских площадок – 1 шт. |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00161 244 310 | 3986,0 |  |
|  |  | 2. Осуществление технического надзора | 2-3 квартал | 960 0503 60000 00161 244 226 | 130,0 | Осуществление технического надзора за выполнение работ |
|  |  | 3. Привлечение специализированной организации для разработки и согласования проектно-сметной документации по обустройству детских площадок | 2-3 квартал | 960 0503 60000 00161 244 226 | 300,0 | Проекты в количестве – 1 шт. |
|  |  | 4. Ремонт и обслуживание элементов благоустройства, расположенных на территориях детских и спортивных площадок муниципального образования муниципальный округ Посадский | 2-3 квартал | 960 0503 60000 00161 244 225 | 600,0 | Количество площадок – 25 шт. |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00163 244 346 | 30,0 |  |
| 3 | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках | 1.Благоустройство контейнерной площадки | 3 квартал | 960 0503 60000 00141 244 226 | 500,0 | Количество оборудованных контейнерных площадок на дворовых территориях 1 шт. |
| 4 | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях | 1. Праздничное новогоднее украшения | 4 квартал | 960 0503 60000 00163 244 226 | 40,0 | Количество елок – 1 шт. Количество новогодних украшений – 50 шт. |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00163 244 346 | 40,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 13065,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00131 240 000 | 3000,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00131 244 226 | 3000,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00132 244 000 | 479,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00132 244 225 | 250,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00132 244 226 | 20,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00132 244 226 | 205,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00132 244 226 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00161 240 000 | 9006,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00161 244 226 | 3960,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00161 244 310 | 3986,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00161 244 226 | 130,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00161 244 226 | 300,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00161 244 225 | 600,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00161 244 346 | 30,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00141 244 226 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00141 244 226 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00163 244 000 | 80,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00163 244 226 | 40,0 |  |
|  |  |  |  | 960 0503 60000 00163 244 346 | 40,0 |  |